1:1 Manager

User Stories & Planejamento de Sprints

| Produto | 1:1 Manager — Plataforma de Gestão de Reuniões |
| --- | --- |
| Versão | 1.0 |
| Responsável | Gestora de Produto |
| Sprints | 3 sprints × 2 semanas |
| Total de US | 15 user stories |
| Metodologia | Scrum |

# Visão Geral do Produto

O 1:1 Manager é uma aplicação web para gestoras acompanharem, registrarem e analisarem reuniões individuais com seus colaboradores. A plataforma integra inteligência artificial para gerar insights automáticos sobre evolução de carreira, feedbacks e ações recomendadas a partir dos registros de conversas.

## Épicos

| Épico | Nome | Descrição |
| --- | --- | --- |
| EP-01 | Gestão de Colaboradores | Cadastro, edição e remoção de membros do time |
| EP-02 | Registro de Reuniões 1:1 | Criação, edição e consulta de registros de conversas |
| EP-03 | Análise com Inteligência Artificial | Análise automática dos registros com sugestões de carreira, ações e feedbacks |

# Sprint 1 — Fundação

| Sprint 1 Estrutura de navegação, autenticação e gestão completa de colaboradores | ⏱ 2 semanas 📋 5 user stories |
| --- | --- |

## EP-01 · Gestão de Colaboradores

US-01 Cadastrar colaborador ● 5 pts ● Prioridade: Alta

Como gestora Quero cadastrar um novo colaborador informando nome, cargo, senioridade e área Para que eu possa organizar meu time e associar reuniões a cada pessoa

Critérios de aceite

✓ Formulário contém campos: nome (obrigatório), cargo (obrigatório), senioridade e área

✓ Validação inline impede envio com campos obrigatórios vazios

✓ Após salvar, o colaborador aparece imediatamente na listagem

✓ Avatar com iniciais é gerado automaticamente a partir do nome

✓ Mensagem de confirmação é exibida após o cadastro bem-sucedido

US-02 Listar e visualizar colaboradores ● 3 pts ● Prioridade: Alta

Como gestora Quero ver todos os colaboradores cadastrados em formato de cards com suas informações resumidas Para que eu tenha uma visão geral do meu time de forma rápida

Critérios de aceite

✓ Cards exibem: nome, cargo, senioridade e área

✓ Estado vazio exibe mensagem orientando o cadastro do primeiro colaborador

✓ Lista é ordenada alfabeticamente por padrão

✓ Cada card exibe avatar colorido com as iniciais do colaborador

US-03 Editar colaborador ● 3 pts ● Prioridade: Alta

Como gestora Quero editar as informações de um colaborador já cadastrado Para que eu possa manter os dados sempre atualizados

Critérios de aceite

✓ Botão de edição disponível em cada card de colaborador

✓ Modal abre com campos pré-preenchidos com os dados atuais

✓ Alterações são refletidas imediatamente na listagem após salvar

✓ Cancelar descarta as alterações sem modificar o registro

US-04 Remover colaborador ● 2 pts ● Prioridade: Média

Como gestora Quero remover um colaborador do sistema quando ele não fizer mais parte do time Para que a listagem reflita apenas o time atual

Critérios de aceite

✓ Botão de exclusão disponível em cada card

✓ Diálogo de confirmação é exibido antes de efetivar a exclusão

✓ A exclusão remove também todos os registros de 1:1 associados

✓ Colaborador some da listagem imediatamente após confirmação

## Infraestrutura e Navegação

US-05 Navegar entre as seções da aplicação ● 5 pts ● Prioridade: Alta

Como gestora Quero navegar entre as telas de Time, Reuniões 1:1 e Análise com IA por meio de um menu lateral Para que eu acesse qualquer funcionalidade de forma rápida e intuitiva

Critérios de aceite

✓ Menu lateral permanente com ícones e rótulos para cada seção

✓ Seção ativa é destacada visualmente no menu

✓ Navegação não recarrega a página (SPA)

✓ Layout responsivo se adapta a telas menores

# Sprint 2 — Registro de Reuniões

| Sprint 2 CRUD completo de reuniões 1:1 com busca, filtros e histórico | ⏱ 2 semanas 📋 6 user stories |
| --- | --- |

## EP-02 · Registro de Reuniões 1:1

US-06 Registrar uma reunião 1:1 ● 5 pts ● Prioridade: Alta

Como gestora Quero registrar uma reunião 1:1 informando data, hora, colaborador e o conteúdo da conversa Para que eu tenha um histórico organizado de todas as conversas individuais

Critérios de aceite

✓ Formulário contém: data (obrigatório), hora, colaborador (obrigatório), texto da conversa (obrigatório)

✓ Data é pré-preenchida com o dia atual por padrão

✓ Campo de texto aceita conteúdo longo com scroll

✓ Lista de colaboradores é populada dinamicamente do cadastro

✓ Registro aparece na listagem imediatamente após salvar

US-07 Listar registros de reuniões ● 3 pts ● Prioridade: Alta

Como gestora Quero ver todos os registros de 1:1 em ordem cronológica reversa Para que eu acompanhe o histórico das conversas com facilidade

Critérios de aceite

✓ Reuniões exibidas com: data destacada, hora, nome do colaborador e prévia do texto

✓ Ordenação padrão da mais recente para a mais antiga

✓ Estado vazio exibe orientação para criar o primeiro registro

✓ Avatar do colaborador aparece junto ao nome em cada item

US-08 Editar registro de reunião ● 3 pts ● Prioridade: Alta

Como gestora Quero editar um registro de 1:1 já salvo para corrigir ou complementar informações Para que os registros reflitam com precisão o que foi discutido

Critérios de aceite

✓ Botão de edição disponível em cada item da lista

✓ Modal abre com todos os campos pré-preenchidos

✓ Qualquer campo pode ser alterado: data, hora, colaborador ou notas

✓ Alterações salvas atualizam a lista imediatamente

US-09 Remover registro de reunião ● 2 pts ● Prioridade: Média

Como gestora Quero excluir um registro de 1:1 quando necessário Para que eu mantenha apenas informações relevantes no histórico

Critérios de aceite

✓ Botão de exclusão disponível em cada item

✓ Confirmação é solicitada antes de excluir

✓ Registro é removido da lista após confirmação

✓ Exclusão não afeta o cadastro do colaborador

US-10 Buscar registros por conteúdo ou colaborador ● 3 pts ● Prioridade: Alta

Como gestora Quero buscar reuniões pelo nome do colaborador ou por palavras do conteúdo da conversa Para que eu encontre rapidamente um registro específico sem precisar rolar toda a lista

Critérios de aceite

✓ Campo de busca livre filtra em tempo real (sem necessidade de pressionar Enter)

✓ Busca funciona no nome do colaborador e no texto das notas

✓ Resultados atualizam enquanto o usuário digita

✓ Mensagem é exibida quando nenhum resultado é encontrado

US-11 Filtrar reuniões por colaborador ● 2 pts ● Prioridade: Média

Como gestora Quero filtrar a lista de reuniões para ver somente os registros de um colaborador específico Para que eu analise o histórico de uma pessoa individualmente

Critérios de aceite

✓ Select com todos os colaboradores cadastrados

✓ Opção 'Todos' exibe registros de todo o time

✓ Filtro pode ser combinado com a busca textual

✓ Lista atualiza imediatamente ao selecionar o filtro

# Sprint 3 — Análise com IA

| Sprint 3 Integração com IA para análise de sentimento, ações, carreira e feedbacks | ⏱ 2 semanas 📋 4 user stories |
| --- | --- |

## EP-03 · Análise com Inteligência Artificial

US-12 Configurar e acionar análise de um colaborador ● 5 pts ● Prioridade: Alta

Como gestora Quero selecionar um colaborador e um período de tempo para iniciar a análise com IA Para que eu tenha controle sobre quais dados serão processados antes de acionar a análise

Critérios de aceite

✓ Select de colaborador com todos os membros cadastrados

✓ Select de período: 30 dias, 3 meses, 6 meses ou todos os registros

✓ Contador mostra quantos registros serão analisados no período selecionado

✓ Botão 'Analisar' fica habilitado somente quando um colaborador é selecionado

✓ Indicador de carregamento animado é exibido enquanto a IA processa

US-13 Visualizar resumo e sentimento geral ● 3 pts ● Prioridade: Alta

Como gestora Quero ver um resumo do momento atual do colaborador com indicação do sentimento geral das conversas Para que eu tenha uma leitura rápida do estado emocional e profissional da pessoa

Critérios de aceite

✓ Resumo narrativo de 2 a 3 frases sobre o momento atual

✓ Indicador de sentimento: positivo, neutro ou atenção necessária

✓ Justificativa breve explicando o sentimento identificado

✓ Card do colaborador com avatar, nome e cargo exibido no topo da análise

US-14 Receber sugestões de ações, carreira e feedbacks ● 5 pts ● Prioridade: Alta

Como gestora Quero receber sugestões estruturadas de ações a tomar, oportunidades de desenvolvimento de carreira e feedbacks para o colaborador Para que eu conduza as próximas conversas e decisões de forma mais estratégica e embasada

Critérios de aceite

✓ Seção 'Ações recomendadas': lista de 3 a 5 ações concretas para a gestora

✓ Seção 'Evolução de carreira': 2 a 4 sugestões de desenvolvimento

✓ Seção 'Feedbacks para compartilhar': 2 a 4 feedbacks construtivos

✓ Cada item é exibido como card individual com ícone e texto formatado

✓ Seções são visualmente distintas com cores e ícones diferentes por categoria

US-15 Visualizar pontos fortes e riscos identificados ● 3 pts ● Prioridade: Média

Como gestora Quero ver os pontos fortes do colaborador e os riscos ou pontos de atenção identificados nas conversas Para que eu reconheça conquistas para reforçar e antecipe situações que precisam de cuidado

Critérios de aceite

✓ Seção 'Pontos fortes': 2 a 3 chips com os pontos destacados

✓ Seção 'Pontos de atenção' exibida apenas quando riscos são identificados

✓ Riscos apresentados com destaque visual diferenciado (borda colorida)

✓ Análise completa é exibida sem necessidade de recarregar a página

✓ Ao selecionar novo colaborador ou período, análise anterior é limpa

# Resumo do Backlog por Sprint

| Sprint | User Story | Descrição | Prioridade | Story Pts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | US-01 | Cadastrar colaborador | Alta | 5 |
| S1 | US-02 | Listar colaboradores | Alta | 3 |
| S1 | US-03 | Editar colaborador | Alta | 3 |
| S1 | US-04 | Remover colaborador | Média | 2 |
| S1 | US-05 | Navegação entre seções | Alta | 5 |
| S2 | US-06 | Registrar reunião 1:1 | Alta | 5 |
| S2 | US-07 | Listar reuniões | Alta | 3 |
| S2 | US-08 | Editar registro | Alta | 3 |
| S2 | US-09 | Remover registro | Média | 2 |
| S2 | US-10 | Buscar registros | Alta | 3 |
| S2 | US-11 | Filtrar por colaborador | Média | 2 |
| S3 | US-12 | Configurar análise com IA | Alta | 5 |
| S3 | US-13 | Resumo e sentimento | Alta | 3 |
| S3 | US-14 | Ações, carreira e feedbacks | Alta | 5 |
| S3 | US-15 | Pontos fortes e riscos | Média | 3 |
| Total | 15 user stories | 3 sprints · 6 semanas |  | 52 pts |